Implementierungsphase
Carina Weber, Jan Benedikt Schwarz, Johannes Werner, Noel Schuhmacher, Sascha Rapp, Simon Grafenhorst

---
Titel
Gliederung
- Statistik
- Entwurfsänderungen
- Vergleich zum Pflichtenheft
- Qualitätssicherung
- Demonstration des Programms

---
Verlauf der Phase
- Dauer: 5 Wochen
- Lines of code: 12549
- Klassen: 118
- Unit test code: 2700
[Speaker Notes: 29 Tage implementierung 6 Tage Implementierungsheft]

---
Entwurfsänderungen - Allgemein
- Viele kleine Änderungen:
- Smartpointer
- Abstrakte Klassen
- Vergessenes
[Speaker Notes: Smartpointer: War bereits im Entwurf geplant, allerdings keine Möglichkeit es darzustellen Abstrakte Klassen: Nur weitergabe über pointer möglich Vergessenes: Vergessene Attribute, bei Änderungen andere Klasses nicht angepasst]

---
Entwurfsänderungen
- Utility:
  - Threading
- Model:
  - Bessere Schnittstellen
- Undo Redo
[Speaker Notes: Utility: Model: Schnittstelle hat nicht mehr zu dem gepasst, was benötigt wurde UndoRedo: Schwer einzuschätzen. Hat sich auch oft während des Entwurfs geändert.]

---
Entwurfsänderungen
- Memento
- GUI:
  - Änderungen an der GUI
  - Kommunikation zwischen Klassen
[Speaker Notes: Memento: Smartpointer und vergessenes GUI: War zu erwarten Änderungen an Gui wirken sich sofort auf entwurf aus]

---
Vergleich zum Pflichtenheft
- Entfernte Funktionalität:
  - Ergebnisse mit Projekt speichern
  - Blending Filter
  - Zoom Filter
  - Anzahl der Farben in encodierten Videos

---
Vergleich zum Pflichtenheft
- Hinzugefügte Funktionalität:
  - Filter mehr als einmal anwenden
  - Attribute für Roh/Encodierte videos
  - Bitrategraph Position ändern
  - Motionvektoren
  - Mehr Angaben im YuvInfoDialog

---
Vergleich zum Pflichtenheft

---
Vergleich zum Pflichtenheft

---
Vergleich zum Pflichtenheft

---
Vergleich zum Pflichtenheft

---
Qualitätssicherung
- Unit tests für:
  - Model
  - Memento
  - Einige Utility Klassen
[Speaker Notes: Wie bereits gesagt, 2700 Zeilen Code in 40 Klassen]

---
Qualitätssicherung
- Nächste Phase:
  - Utility fertig testen
  - GUI testen
  - Szenarien testen
  - Bugs beheben
[Speaker Notes: Bug sehen wir gleich noch]

---
Demonstration des Programms